МОУ Антонятская основная общеобразовательная школа

«Сказочный городок»

География проекта:

детская площадка в д.Антонята

Адрес: 617215

Пермский край

Карагайский район

Д.Антонята

Ул.Молодёжная, 32.

3 77 46

Руководитель проекта:

Новых Светлана Николаевна

Авторы проекта:

Томилова Анастасия,

ученица 8 класса

МОУ Антонятская основная

общеобразовательная школа

Исполнители проекта:

учащиеся 8 класса

Антонята, 2009

Цель проекта:

благоустроить детскую площадку в д.Антонята.

Задачи проекта:

1. Отремонтировать имеющиеся постройки на детской площадке: домик, столик, песочницу.

2. Построить новые детские сооружения: горку, «грибок» на песочнице, скамейки.

3. Покрасить имеющиеся сооружения на детской площадке.

Актуальность проблемы

На территории д.Антонята находится единственная детская площадка, где собираются дети от 1 года до 14 лет. В летний период дети данного возраста находятся дома. Дети и подростки старшего школьного возраста имеют возможность провести своё свободное время на стадионе или в клубе. Детям дошкольного и младшего школьного возраста, кроме детской площадки, время проводить негде. На площадке мало сооружений для игр. Имеющиеся сооружения требуют капитального или косметического ремонта. Для данной деревни детская площадка необходима для общения  детей, для совместных игр, для развития детей.

Краткое описание проекта

Проект «Сказочный городок» посвящён благоустройству детской площадки в д.Антонята. Во время реализации проекта планируется отремонтировать постройки для детей, построить новые сооружения, покрасить постройки. Участниками проекта будут учащиеся  МОУ Антонятской основной общеобразовательной школы, а так же родители воспитанников детского сада. Проект реализовывается на территории д. Антонята в летний период. Пиломатериалы планируется закупить в ООО «Агрофирма «Природа».

График реализации проекта

| Название мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт имеющихся построек на детской площадке: домик, столик, песочницу. | 1,2 неделя июня | Ильин А. |
| 2. Постройка новых детских сооружений: «горку», «грибок» на песочнице, 2 скамейки. | 3, 4 неделя июня, 1 неделя июля | Брагин С., Бразгин А.А., учитель технологии |
| 3. Покраска имеющиеся сооружений на детской площадке. | 2 неделя июля | Томилова А. |

Планируемые результаты:

- Детская площадка отремонтирована.

- Площадка дополнена новыми сооружениями для игр детей.

- Детская площадка стала более яркой, красочной, привлекательной.

- На площадке совместно с детьми отдыхают и родители.

Утверждена:                                                                                  Утверждена:

Консультант по делам молодёжи

администрации района                                                  Директор МОУ Антонятская основная

___________ЯниосВ.А.                                                                  общеобразовательная школа

________________Филимонова Н.В.

« __» ________________2009 г.                                     «___»___________________ 2009 г.

Смета

расходования средств для реализации проекта «Сказочный городок»

МОУ Антонятской основной общеобразовательной школы

| Наименование расходов | Всего | Имеющиеся средства | Необходимые средства | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Добровольный (волонтёрский) труд | 2000-00 | 2000-00 | - |  |
| 2. Приобретение пиломатериала | 1500-00 | - | 1500-00 | ООО «АФ «Природа», Администрация Муниципального Карагайского района |
| 3. Краска | 1000-00 | - | 1000-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| 4. Гвозди | 120-00 | - | 120-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| 3. Канцелярские товары | 500-00 | - | 500-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| 4. Фотоуслуги и приобретение фотоплёнки | 1000-00 | 500-00 | 500-00 | Администрация Муниципального Карагайского района, МОУ Антонятская ООШ |
| 5. Транспортные расходы | 360-00 | - | 360-00 | Администрация Муниципального Карагайского района |
| Итого: | 6480-00 | 2 500-00 | 3980-00 |  |

Всего расходов по проекту: 6480-00

Имеется: 2500-00

Необходимо изыскать: 3980-00

УФК по Пермской области (МУ «Карагайское районное управление образования» МОУ Антонятская основная общеобразовательная школа  л/с 0383034045)

ИНН 5937004941   КПП 593301001

р/с 40101810700000010003

ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001